ДОГОВОР № _________________________

| г. Чебоксары |  | «_____» ______________2024 г. |
| --- | --- | --- |

Акционерное общество «Водоканал» (АО «Водоканал») города Чебоксары, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Васильева Владимира Сергеевича, действующего на основании Устава с одной стороны и __________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет договора

  - Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить: поставку технологического оборудования и выполнить работы по его монтажу и вводу в эксплуатацию на насосной станции 3 подъема №1 по адресу г. Чебоксары, пр. Ленина, д.35А, в соответствии с условиями настоящего договора, техническим заданием Заказчика, в сроки, предусмотренные настоящим договором, а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену. Работы, выполняемые по настоящему договору, должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием (приложение №2 к настоящему договору) с использованием материалов и оборудования согласно спецификации оборудования и материалов (приложение №1 к настоящему договору), в сроки в соответствии с графиком поставки и оборудования и материалов и выполнения работ (приложении №3 к настоящему договору).

  - Оборудование для выполнения работ в соответствии со спецификацией и техническим заданием (приложения № 1 и № 2 к настоящему договору) приобретается Исполнителем. Применяемые материалы и оборудование должны быть новыми и ранее не использованными, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, соответствовать заявленным в рабочей документации техническим характеристикам, комплектными.

- Обеспечение исполнения договора. Обязанности и права сторон

  - Обеспечение исполнения Договора

    - Исполнение Договора обеспечивается внесением денежных средств на счет Заказчика. Исполнитель обязан за 3 (три) рабочих дня до подписания настоящего договора внести в качестве обеспечения исполнения Договора денежные средства на расчетный счет Заказчика. Сумма обеспечения: 3% от НМЦ – 424 050 (Четыреста двадцать четыре тысячи пятьдесят) рублей 00 копеек.

    - Предоставленное обеспечение исполнения договора в виде перечисленных на расчетный счет Заказчика денежных средств возвращается Исполнителю при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки и исполнения договора, возвращаются поставщику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами последнего приемо-сдаточного документа. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, учитываются при внесении средств за обеспечение исполнения договора.

    - Любые затраты, понесенные Исполнителем по оформлению и сопровождению требования обеспечения исполнения настоящего Договора, Заказчиком не компенсируются.

  - Исполнитель обязан:

    - Выполнить своими силами, или с привлечением сил и средств третьих лиц, все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать Заказчику результат работ в установленный срок.

    - Незамедлительно сообщать Заказчику об обстоятельствах препятствующих своевременному выполнению работ и о необходимости проведения дополнительных работ.

    - Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

    - Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и правилами.

    - За свой счет устранить дефекты в выполненных работах, допущенные в процессе исполнения настоящего договора. Если для устранения дефектов или для продолжения выполнения Работ требуется уничтожение, раскрытие, переделка, перепроектирование каких-либо существующих Работ, то такое уничтожение, раскрытие, переделка, перепроектирование, а также последующее восстановление Работ должно производиться во всех случаях за счет Исполнителя. Если раскрытие, переделка, уничтожение или восстановление Работ повлекло возникновение убытков у Заказчика, такие убытки должны быть возмещены Исполнителем в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующей претензии Заказчика.

    - Если для устранения дефектов или для продолжения выполнения работ требуется замена, демонтаж, переделка, какого – либо оборудования, то такая замена, демонтаж, переделка, а также последующие работы должны производиться, во всех случаях, за счет Исполнителя. Если замена, демонтаж, переделка повлекли возникновение убытков у Заказчика, такие убытки должны быть возмещены Исполнителем.

    - При готовности к сдаче выполненных работ, Исполнитель в трехдневный срок должен известить об этом Заказчика.

    - После завершения работ, Исполнитель обязан передать Заказчику смонтированное, работающее в соответствии с предъявляемыми требованиями оборудование и предоставить в полном объеме техническую документацию, согласно спецификации и техническому заданию (Приложения №1 и №2), паспорта и сертификаты на оборудование.

  - Заказчик обязан:

    - Обеспечить беспрепятственный доступ Исполнителю к месту выполнения работ.

    - Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором и, в случае обнаружения отступления от условий договора, заявить об этом Исполнителю.

    - Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.

    - В случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором, оказывать Исполнителю содействие в выполнении работы.

  - Заказчик имеет право:

    - Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

    - Заказчик также имеет все иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, но не перечисленные в настоящем договоре.

- Сроки поставки и выполнения работ

  - Поставка материалов и оборудования, его монтаж и ввод в эксплуатацию осуществляется Исполнителем до 25 декабря 2024 года.

- Стоимость и оплата оборудования, материалов и работ

  - Стоимость оборудования и материалов с его монтажом составляет ____________ (__________________) рублей, в том числе НДС 20% в размере ___________ (____________________) рублей.

  - Оплата поставленного оборудования и материалов производится в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после подписания документов о передаче оборудования, поставленного в соответствии с графиком (Приложение №3 к настоящему Договору).

  - Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 60 (шестидесяти) календарных дней, после подписания акта выполненных работ.

  - Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

- Порядок производства и приемки работ

  - Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Исполнителем осуществляет приемку работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия поставленных материалов и оборудования условиям договора.

  - Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время в течение всего периода производства Работ.

  - Недостатки Оборудования и Материалов, обнаруженные при приемке, отражаются в акте сдачи-приемки, в котором указывается способ и срок устранения недостатков либо являются основанием для направления уведомления об отказе в подписании акта сдачи-приемки Оборудования с указанием способа и срока устранения данных недостатков.

  - В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости работ, обязан в разумный срок устранить недостатки выполненных работ для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Исполнителем этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных Работ привлечь другую организацию с оплатой всех расходов, а также возникших убытков за счет Исполнителя.

  - После завершения монтажных работ, Исполнитель осуществляет пусконаладочные работы с испытанием смонтированного оборудования, с составлением актов, протоколов проведения испытаний и иной документации, требования к которой регламентированы действующими на момент выполнения работ нормативными актами.

  - После успешного завершения пуско-наладочных работ и испытаний оборудования Исполнитель направляет Заказчику письменное уведомление о том, что оборудование готово к комплексному опробованию.

  - Комплексное опробование проводится с целью проверки совместной работы агрегатов, систем и оборудования под нагрузкой.

  - Если в результате комплексного опробования обнаружится, что оборудование не достигло гарантированных эксплуатационных показателей, Исполнитель в сроки, установленные Заказчиком, обеспечит устранение дефектов и повторно будет проведено комплексное опробование оборудования.

  - Все расходы по устранению дефектов и проведению повторных испытаний возмещает Исполнитель.

  - При наличии замечаний по объемам, либо качеству выполненных Исполнителем Работ, готовятся замечания, которые передаются по акту Исполнителю для их устранения.

  - Срок устранения замечаний не более 30 (тридцати) календарных дней за исключением замечаний, требующих незамедлительного устранения.

  - Подписание акта технической готовности производится после устранения Исполнителем выявленных недостатков.

  - Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

  - Акт выполненных работ подписывается уполномоченными представителями сторон. Уполномоченными представителями являются руководители организаций, действующие на основании устава или иные работники сторон, действующие на основании соответствующей доверенности. При отказе от подписания акта какой-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

- Ответственность. Риски.

  - Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим договором.

  - Сторона, нарушившая условия настоящего договора, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, материалов или оборудования несет предоставившая их сторона.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Исполнитель.

- Форс-мажор

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

  - Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы или последствия, вызванные этими обстоятельствами.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Исполнитель и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ по настоящему договору.

- Срок действия договора

  - Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

- Разрешение споров

  - Спорные вопросы, возникающие в связи с настоящим договором, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью договора.

  - В случае не достижения договоренности по спорным вопросам спор, вытекающий из настоящего договора, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Чувашской Республики.

  - По вопросам, не урегулированным договором, подлежат применению законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты, принятые субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления. В случае противоречия условий договора положениям законов и иных правовых актов подлежит применению закон или иной правовой акт.

- Гарантии

  - Исполнитель гарантирует:

    - надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

    - качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими нормами и правилами;

    - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в гарантийный период;

    - бесперебойное функционирование всего оборудования при нормальной эксплуатации.

  - Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него оборудования, материалов и Работ устанавливается не менее 3 (трех) лет с даты подписания Сторонами акта о приемке объекта в эксплуатацию (кроме оборудования, на которое распространяется заводская гарантия).

  - Если в гарантийный период обнаружатся любые дефекты, недостатки, повреждения, несоответствия, препятствующие нормальной эксплуатации, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

  - Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан командировать своего представителя с доверенностью, дающей право подписывать вышеуказанные документы, не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

  - Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со Стороны третьих лиц.

  - При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера. В случае составления такого акта, с подтверждением в нем наличия дефектов, обязанность по устранению которых в связи с гарантийными обязательствами лежит на Исполнителе, Исполнитель обязан устранить эти дефекты за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком и оплатить затраты связанные с  привлечением  квалифицированной экспертизы в срок не превышающий пяти календарных дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования.

  - Если недостатки (дефекты), допущенные по вине Исполнителя, были обнаружены до приемки объекта в эксплуатацию, Исполнитель не вправе требовать продление сроков выполнения Работ.

- Имущественная ответственность сторон

  - В случае полного или частичного невыполнения Договора одной из сторон виновная сторона обязана возместить другой стороне причиненные убытки в размере реального ущерба.

  - Заказчик вправе потребовать взыскания с Исполнителя убытков в полной сумме сверх неустойки.

  - В случае предоставления одной из Сторон по Договору другой Стороне счетов-фактур, накладных или каких-либо иных документов в рамках настоящего Договора, составленных в нарушение норм действующего законодательства РФ, в том числе, если не указаны все необходимые реквизиты документа, документ подписан неуполномоченным лицом, на документе поставлена несоответствующая печать, при не предоставлении/несвоевременном предоставлении указанных выше документов и т.п., все убытки, понесенные в связи с этим Сторонами, в том числе на основании акта/ов налоговой проверки, подлежат возмещению в полном объеме Стороной, предоставившей в ненадлежащей форме (не предоставившей/несвоевременно предоставившей) такие документы.

  - В случае нарушения Исполнителем сроков поставки оборудования и материалов, выполнения работ по настоящему Договору Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование о выплате Заказчику неустойки, а Исполнитель обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,1% от общей стоимости оборудования и материалов, работ по договору, указанной в разделе 4 настоящего договора, за каждый день просрочки исполнения.

  - Заказчик вправе за срыв сроков производства Работ по вине Исполнителя дополнительно к п. 11.4. применить штрафные санкции согласно Таблице 1.

ТАБЛИЦА 1

| Количество дней просрочки | Понижающий коэффициент стоимости в соответствии с этапами поставки и монтажа |
| --- | --- |
| До 5-и дней | 0,95 |
| 6-14 дней | 0,90 |
| 15-29 дней | 0,85 |
| Более 30 дней | 0,80 |

  - В случае некачественного выполнения Работ Исполнителем или выявления недостатков выполненных работ или поставленного оборудования, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование об уплате неустойки в виде штрафа, а Исполнитель обязан такое требование удовлетворить из расчета 2% от общей стоимости работ по этапу, по которому предъявляются претензии Заказчиком, за каждый случай некачественного выполнения Работ или факт поставки некачественного оборудования.

  - В случае повторного выявления Заказчиком недостатков, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование об уплате неустойки в виде штрафа, а Исполнитель обязан такое требование удовлетворить из расчета 5% от стоимости Работ по этапу, по которому предъявляются претензии Заказчиком, за каждый случай некачественного выполнения Работ. Взыскание неустойки (штрафных санкций) по настоящему договору производится в следующем порядке:

    - Заказчик направляет в адрес Исполнителя письменные требования об оплате неустойки (штрафных санкций) с приложением счета на оплату общей суммы неустойки (штрафных санкций), расчета размера неустойки (штрафных санкций), причинах, по которым данное требование выставлено. Исполнитель в течение 10 календарных дней с даты предъявления требования об оплате неустойки (штрафных санкций) перечисляет на расчетный счет Заказчика сумму, заявленную в требовании об оплате, либо письменно направляет возражения с обоснованиями и со ссылками на подтверждающие документы и нормативные акты.

    - При установлении вины Исполнителя комиссией с присутствием обеих Сторон и подписанием акта об установлении вины Исполнителя и суммы неустойки (штрафных санкций), Исполнитель в течение 10 календарных дней с даты предъявления требования об оплате неустойки (штрафных санкций) перечисляет на расчетный счет Заказчика сумму, заявленную в требовании об оплате.

    - Датой предъявления требования об оплате неустойки (штрафных санкций) считается дата получения письменных требований Исполнителем, либо дата подписания двухсторонней комиссией акта (протокола), подтверждающего наличие вины Исполнителя.

    - В случае не получения Заказчиком в указанные п. 11.7.1. сроки письменных возражений на требования об оплате неустойки (штрафных санкций), данные требования считаются принятыми и согласованными Исполнителем.

    - При письменном согласии Исполнителя неустойка (штрафная санкция) может быть оплачена путем удержания соответствующей суммы при оплате очередных счетов Исполнителя.

  - Оплата штрафа, неустойки не освобождает Исполнителя от исполнения его обязательств по настоящему договору.

  - В случае, когда Работа выполнена Исполнителем с отступлением от договора, ухудшившим результат Работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в течение двадцати одного календарного дня. В случае не устранения недостатков в течение установленного срока, Заказчик имеет право самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить недостатки и потребовать с Исполнителя возмещения своих расходов на устранение недостатков.

  - Если отступления в Работе от условий договора или иные недостатки результата Работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков. В данном случае оплате Заказчиком подлежат только работы, принятые Заказчиком в предусмотренном порядке.

  - В случае, если Заказчику со Стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии в связи с исполнением Исполнителем настоящего Договора, последний обязуется возместить Заказчику все понесенные им расходы и убытки, причиненные им в связи с нарушением этих прав в течение пяти календарных дней с момента предъявления соответствующего требования Заказчика.

  - Заказчик при получении каких-либо претензий со Стороны третьих лиц, адресованных ему и основанных на указанном нарушении, извещает об этом Исполнителя, который должен за свой счет и на свой риск принять меры к урегулированию заявленных претензий третьих лиц.

- Расторжение договора

  - Договор прекращается по следующим основаниям:

    - по соглашению Сторон о прекращении договора;

    - в результате его полного исполнения Сторонами;

  - Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в следующих случаях:

    - задержка Исполнителем начала работ более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

    - систематического нарушения Исполнителем утвержденного графика выполнения работ (два и более раз);

    - систематического нарушения Исполнителем условий договора и правил производства работ (нарушения правил производства работ, правил техники безопасности и т.д. два и более раз);

    - систематического несоблюдения Исполнителем требований по качеству работ;

    - если выявлены недостатки в работе, являющиеся существенными и неустранимыми;

  - Расторжение договора осуществляется путем направления Заказчиком в адрес Исполнителя письменного уведомления о расторжении. Вся переданная до момента расторжения договора документация остается у Заказчика и возврату не подлежит.

- Заключительные положения

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями обеих сторон.

  - Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

  - Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

  - Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

- Приложения

  - Приложение № 1 – Спецификация оборудования и материалов.

  - Приложение № 2 – Техническое задание.

  - Приложение № 3 – График поставки оборудования и выполнения работ.

- Реквизиты, адреса и подписи сторон

| Заказчик: АО «Водоканал» 428024 г.Чебоксары Мясокомбинатский пр. 12 ИНН 2130017760, КПП 213001001 Р/с 40702810775020102092 в Чувашском отделении №8613 ПАО СБЕРБАНК г. Чебоксары, К/с 30101810300000000609, БИК 049706609 |  | Исполнитель: |
| --- | --- | --- |
| От Заказчика: |  | От Исполнителя: |
| Директор |  |  |
| _____________________ В.С. Васильев |  | ___________________ |
| м.п. |  | м.п. |

Приложение №1 к Договору № ________ от ________________ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

оборудования и материалов

| От Заказчика: | От Исполнителя: |
| --- | --- |
| Директор |  |
| _____________________ В.С. Васильев | ___________________ |
| м.п. | м.п. |

Приложение №2 к Договору № ________ от ________________ 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(Копия ТЗ из конкурсной документации)

| От Заказчика: | От Исполнителя: |
| --- | --- |
| Директор |  |
| _____________________ В.С. Васильев | ___________________ |
| м.п. | м.п. |

Приложение №3 к Договору № _________ от _________________ 2024 г.

График поставки оборудования и выполнения работ

| №№ | Наименование работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Поставка оборудования и материалов: - Поставка ШУ НА - Поставка НА | 15 ноября 2024 г. 30 ноября 2024 г. |
| 2. | Работы, в том числе: - демонтажные работы - монтажные работы и ввод в эксплуатацию | 15 ноября 2024 г. 25 декабря 2024 г. |

| От Заказчика: | От Исполнителя: |
| --- | --- |
| Директор |  |
| _____________________ В.С. Васильев | ___________________ |
| м.п. | м.п. |