Приложение № 2 к извещению 
№ ________________ 
от «____» ______________2026 г.

ДОГОВОР № _____
на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения 
г. Алатырь Чувашской Республики (1 этап)
	г. Чебоксары
	«___» ____________ 2026 г.

	
	


Акционерное общество «Водоканал» (АО «Водоканал»), в лице директора Васильева Владимира Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________________________________, в лице ________________________________________, действующего на основании ________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Для целей настоящего Договора нижеприведенные термины используются в следующем значении:
1.1.1. Объект – 1   этап  реконструкции  объектов  централизованной  системы   водоснабжения   г. Алатырь Чувашской Республики по участкам, предусмотренным Основным договором и проектно-сметной документацией.
1.1.2. Основной договор – договор № 95 от 19.09.2026 г., заключенный между АО «Водоканал» и ООО СМУ «Спецстрой», на выполнение 1 этапа работ по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения г. Алатырь Чувашской Республики.
1.1.3. Подрядчик – ООО СМУ «Спецстрой», осуществляющее реконструкцию Объекта по Основному договору.
1.1.4. Работы – весь комплекс строительно-монтажных, подготовительных, земляных, монтажных, испытательных, пусконаладочных и иных работ, а также действий по оформлению исполнительной документации, выполняемых Подрядчиком и привлеченными им лицами по Основному договору.
1.1.5. Техническая документация – проектная и рабочая документация (при наличии), результаты инженерных изысканий, локальные и сводный сметные расчеты, описание объекта закупки, календарный график, ППР, технические условия, согласования, разрешительная документация, исполнительная документация, а также иные документы, определяющие требования к Работам и Объекту.
1.1.6. Услуги – услуги по проведению строительного контроля со стороны Заказчика при выполнении Работ по Основному договору в объеме, предусмотренном настоящим Договором.
1.1.7. Отчетный период – один календарный месяц, если иной период письменно не согласован Сторонами.
1.2. Термины, не раскрытые в настоящем разделе, применяются в значениях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство в интересах Заказчика оказывать Услуги по осуществлению строительного контроля при выполнении Подрядчиком Работ на Объекте на предмет соответствия выполняемых Работ, их результатов, применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования проектной и рабочей документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, действующим обязательным требованиям, Основному договору и приложениям к нему, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом оказанные Услуги.
2.2. Наименование Объекта: «Выполнение 1 этапа работ по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения г. Алатырь Чувашской Республики».
2.3. Стоимость Работ по Основному договору составляет 362 900 000,00 (триста шестьдесят два миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС, исчисленный по ставке, действующей на дату выполнения работ (оказания услуг).
2.4. Место оказания Услуг: Чувашская Республика, г. Алатырь, участки водопроводных сетей, указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору, а также место нахождения Исполнителя в части камеральной проверки документации и подготовки отчетности.
2.5. Цель Услуг – проведение строительного контроля в соответствии со статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468, включая предупреждение, выявление и фиксацию нарушений, проверку соответствия сроков, объемов, стоимости и качества Работ, а также контроль устранения выявленных недостатков.
2.6. Форма строительного контроля – постоянный контроль в течение фактического периода выполнения Работ с обязательным присутствием представителя Исполнителя при освидетельствовании скрытых работ, ответственных конструкций, испытаниях, приемке этапов Работ и иных контрольных мероприятиях, требующих участия строительного контроля.
2.7. Исполнитель при оказании Услуг руководствуется:
– законодательством Российской Федерации, в том числе Градостроительным кодексом Российской Федерации;
– Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;
– Приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр в действующей редакции в части состава и порядка ведения исполнительной документации;
– Приказом Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр в действующей редакции в части общего журнала работ, когда его применение обязательно;
– проектной, рабочей и сметной документацией по Объекту, Основным договором и всеми приложениями и дополнительными соглашениями к нему;
– ППР, технологическими картами, техническими условиями, согласованиями и иными документами, регулирующими выполнение Работ;
– иными действующими обязательными нормативными документами и стандартами, применимыми к конкретным видам Работ.
2.8. Оказание Исполнителем Услуг не освобождает Подрядчика от обязанности осуществлять собственный строительный контроль, от ответственности за качество, объемы, сроки и безопасность Работ, а также не переносит на Исполнителя риски и ответственность Подрядчика по Основному договору.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. контролировать соблюдение Исполнителем условий Договора, сроки, объем и качество Услуг;
3.1.2. требовать устранения недостатков оказанных Услуг и предоставления документов, подтверждающих проведение строительного контроля;
3.1.3. участвовать в производственных, технических и организационных совещаниях по вопросам реконструкции Объекта;
3.1.4. получать от Исполнителя сведения о ходе Работ, выявленных нарушениях, рисках отставания от графика и иных обстоятельствах, влияющих на исполнение Основного договора;
3.1.5. не принимать и не оплачивать Услуги за соответствующий отчетный период до устранения обоснованных замечаний к отчетности Исполнителя;
3.1.6. привлекать при необходимости иных экспертов и специализированные организации для проверки отдельных вопросов без освобождения Исполнителя от обязанностей по настоящему Договору.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. передать Исполнителю имеющуюся у Заказчика Техническую документацию, необходимую для начала оказания Услуг, по акту или реестру в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора, если документы не были переданы ранее;
3.2.2. своевременно информировать Исполнителя о заключении дополнительных соглашений к Основному договору, изменении календарного графика, приостановке и возобновлении Работ;
3.2.3. обеспечить Исполнителю доступ на строительную площадку и возможность взаимодействия с Подрядчиком в пределах полномочий Исполнителя;
3.2.4. рассматривать представленные Исполнителем отчеты, акты, предписания и рекомендации, а также принимать решения по вопросам, требующим полномочий Заказчика;
3.2.5. принимать и оплачивать надлежащим образом оказанные Услуги в порядке, установленном настоящим Договором.
3.3. Исполнитель вправе:
3.3.1. запрашивать у Заказчика и, с ведома Заказчика, у Подрядчика документы и сведения, необходимые для проведения строительного контроля;
3.3.2. иметь беспрепятственный доступ к местам выполнения Работ в период производства Работ с соблюдением требований пропускного режима и охраны труда;
3.3.3. выдавать Подрядчику в пределах полномочий строительного контроля письменные замечания и предписания об устранении выявленных нарушений, а при наличии угрозы безопасности или риска закрытия неосвидетельствованных Работ – требование о приостановке соответствующих Работ с незамедлительным уведомлением Заказчика;
3.3.4. отказывать в подтверждении актов освидетельствования, КС-2, КС-3 и иных документов до устранения несоответствий или предоставления подтверждающих документов;
3.3.5. инициировать проведение повторного контроля, испытаний, измерений и вскрытия Работ в случаях и порядке, предусмотренных законодательством и Основным договором;
3.3.6. требовать своевременной оплаты надлежащим образом оказанных Услуг.
3.4. Исполнитель обязан:
3.4.1. оказывать Услуги профессионально, добросовестно и в интересах Заказчика в течение всего периода выполнения Работ;
3.4.2. назначить приказом ответственных представителей для осуществления строительного контроля на Объекте и предоставить Заказчику копии документов об их полномочиях и квалификации;
3.4.3. обеспечивать присутствие уполномоченного представителя на Объекте в рабочие дни при фактическом производстве СМР, а также обязательно участвовать в освидетельствовании скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, испытаниях, приемке этапов и иных мероприятиях, о которых Исполнитель надлежащим образом уведомлен;
3.4.4. контролировать соответствие Работ проектной и рабочей документации, ППР, технологическим картам, техническим регламентам, стандартам, сводам правил и условиям Основного договора;
3.4.5. контролировать соблюдение Подрядчиком календарного графика выполнения Работ и незамедлительно письменно информировать Заказчика о фактическом или прогнозируемом отставании;
3.4.6. проверять качество применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, наличие и соответствие паспортов, сертификатов, деклараций, протоколов испытаний и иной документации о качестве;
3.4.7. контролировать проведение Подрядчиком входного, операционного и приемочного контроля, соблюдение правил складирования и хранения материалов и оборудования;
3.4.8. проверять готовность Работ к освидетельствованию, участвовать в освидетельствовании скрытых работ и ответственных конструкций и контролировать оформление соответствующих актов;
3.4.9. контролировать, чтобы последующие Работы, закрывающие ранее выполненные Работы, не начинались до надлежащего освидетельствования, когда такое освидетельствование обязательно;
3.4.10. участвовать в гидравлических испытаниях, опрессовке, промывке и дезинфекции водопроводных сетей, телеинспекции, проверке качества сварных соединений и иных испытаниях и контрольных мероприятиях, предусмотренных проектной документацией и Основным договором;
3.4.11. контролировать наличие, полноту, достоверность и правильность ведения исполнительной документации, в том числе исполнительных схем и профилей, актов освидетельствования, протоколов испытаний, документов качества, общего и специальных журналов Работ;
3.4.12. проверять соответствие фактически выполненных объемов Работ объемам, предъявляемым Подрядчиком к приемке и оплате по формам КС-2 и КС-3, и при отсутствии замечаний визировать документы подписью уполномоченного представителя;
3.4.13. при выявлении несоответствий составлять акт/предписание с описанием нарушения, ссылкой на нарушенное требование (при наличии), указанием срока устранения и осуществлять последующую проверку устранения;
3.4.14. вносить в общий журнал работ записи в пределах полномочий строительного контроля в случаях, когда ведение такого журнала предусмотрено законодательством и документацией Объекта;
3.4.15. незамедлительно, но не позднее 24 часов с момента выявления, уведомлять Заказчика о критических дефектах, аварийных ситуациях, необходимости приостановки Работ, существенном нарушении технологии либо применении материалов, не соответствующих установленным требованиям;
3.4.16. участвовать в проверках государственных и муниципальных органов по вопросам, относящимся к предмету Договора, и оказывать Заказчику содействие в подготовке ответов на замечания по качеству и исполнительной документации;
3.4.17. при поступлении предложений Подрядчика об изменении проектных решений, заменах материалов, изделий или оборудования осуществлять технический анализ и выдавать Заказчику письменное заключение. Исполнитель не вправе самостоятельно изменять проектную документацию либо подменять собой лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, если соответствующие полномочия прямо не предоставлены законом и отдельным договором;
3.4.18. проверять исполнение Подрядчиком требований по восстановлению благоустройства, предоставлению исполнительной съемки М 1:500, документов о вывозе строительного мусора и иных документов, предусмотренных Основным договором;
3.4.19. еженедельно предоставлять Заказчику оперативный отчет о ходе Работ по форме Приложения № 2 с фотоматериалами; к каждому отчету прикладывать не менее 15 фотографий, позволяющих идентифицировать участок, дату и содержание Работ;
3.4.20. по окончании каждого отчетного месяца предоставлять Заказчику сводный месячный отчет с перечнем проверенных Работ, подписанных актов, выявленных нарушений, статуса их устранения, сведений о графике, объемах КС-2/КС-3 и фотофиксацией;
3.4.21. по завершении всех Работ подготовить итоговый отчет о строительном контроле, реестр выявленных нарушений и сведений об их устранении, а также передать Заказчику комплект документов строительного контроля;
3.4.22. обеспечивать наличие у Исполнителя всех предусмотренных законодательством прав, разрешений, членства в СРО и специалистов соответствующей квалификации в тех случаях, когда их наличие является обязательным с учетом правового статуса Исполнителя и объема переданных ему функций;
3.4.23. соблюдать требования охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в части, относящейся к собственному персоналу Исполнителя;
3.4.24. сохранять конфиденциальность полученной от Заказчика документации и не использовать ее вне целей исполнения настоящего Договора.
[bookmark: _Hlk241475588]3.4.25. принимать участие в подписании исполнительно-технической документации в качестве представителя застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения или регионального оператора по вопросам строительного контроля.
3.5. Подписание или визирование Исполнителем актов, исполнительной документации, КС-2, КС-3 и иных документов означает подтверждение результатов проведенной им проверки в пределах предмета Договора, но не заменяет приемку Работ Заказчиком и само по себе не создает обязанности Заказчика оплатить Подрядчику Работы при наличии иных оснований для отказа в приемке или оплате.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Договора составляет ____________ (__________________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ____________ / НДС не облагается в связи с ______________________.
4.2. Цена Договора включает все расходы Исполнителя, связанные с оказанием Услуг, в том числе оплату труда, транспортные и командировочные расходы, использование измерительных приборов и оборудования, связь, подготовку отчетности, налоги, сборы и иные обязательные платежи.
4.3. Оплата производится ежемесячно за фактически оказанные и принятые Услуги на основании Акта приемки Услуг, месячного отчета, счета и счета-фактуры (при наличии).
4.4. Заказчик оплачивает принятые Услуги в течение 90 (девяноста) рабочих дней с даты подписания Акта приемки Услуг.
4.5. При приостановке Работ по Основному договору по причинам, не зависящим от Исполнителя, Стороны оформляют период приостановки Услуг актом или письменным уведомлением. Услуги, фактически оказанные до даты приостановки, подлежат приемке и оплате.
4.6. При изменении объема или сроков Работ, влияющем на объем либо продолжительность Услуг, Стороны при необходимости оформляют дополнительное соглашение с учетом применимого законодательства и Положения о закупке Заказчика.
4.7. Законные проценты по статье 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются, если иное прямо не согласовано Сторонами.

5. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

5.1. Начало оказания Услуг: с даты заключения настоящего Договора, но не ранее фактического начала Работ по Основному договору.
5.2. Строительный контроль осуществляется в течение всего периода фактического выполнения Работ по Основному договору с учетом Календарного графика:
– период 1: с даты подписания Основного договора до 30.12.2026 г.;
– период 2: с января 2027 г. до 30.12.2027 г.
5.3. Окончанием оказания Услуг считается дата подписания итогового Акта приемки Услуг после завершения контролируемых Работ, передачи Заказчику итогового отчета и участия Исполнителя в итоговой приемке Объекта в объеме, предусмотренном настоящим Договором.
5.4. Если срок выполнения Работ по Основному договору изменяется, срок оказания Услуг подлежит соответствующему изменению дополнительным соглашением Сторон. До подписания такого соглашения Исполнитель обязан продолжать выполнение неотложных контрольных
 мероприятий, необходимых для предотвращения закрытия неосвидетельствованных Работ и возникновения угрозы безопасности, при условии фактического продолжения Работ Подрядчиком.
6. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТОРОН И ПЕРСОНАЛ ИСПОЛНИТЕЛЯ

[bookmark: _Hlk241475769]6.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора каждая Сторона направляет другой Стороне сведения об уполномоченных представителях с указанием должности, Ф.И.О., контактного телефона и электронной почты.
6.2. Исполнитель до допуска своего представителя к осуществлению строительного контроля предоставляет Заказчику приказ о назначении, документы о квалификации и иные подтверждающие документы, необходимые в соответствии с законодательством и условиями закупки.
6.3. Замена ответственного представителя Исполнителя допускается при условии предварительного уведомления Заказчика и предоставления документов на нового представителя.
6.4. Сведения, доведенные до надлежаще уполномоченного представителя Стороны, считаются доведенными до соответствующей Стороны.

7. ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА. ОТЧЕТНОСТЬ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ

7.1. Результаты контрольных мероприятий Исполнитель фиксирует в актах, предписаниях, отчетах, журналах, реестрах, заключениях и иных документах, предусмотренных законодательством и настоящим Договором.
7.2. Еженедельный оперативный отчет предоставляется не позднее первого рабочего дня, следующего за отчетной неделей. Форма отчета приведена в Приложении № 2.
7.3. Месячный отчет предоставляется не позднее 3 (трех) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, и должен содержать как минимум:
– описание выполненных Подрядчиком Работ по участкам Объекта;
– сравнение фактического хода Работ с Календарным графиком;
– перечень освидетельствованных скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей;
– перечень проверенной исполнительной документации и документов качества;
[bookmark: _Hlk241474896]– журнал учета выполненных работ КС-6а;
– сведения о проверке КС-2 и КС-3, включая объемы, не подтвержденные Исполнителем;
– реестр выданных замечаний/предписаний и статус их устранения;
– сведения об испытаниях и контрольных измерениях;
– фотофиксацию ключевых этапов и выявленных нарушений;
– выводы о качестве, объемах, сроках и рисках выполнения Работ.
7.4. При обнаружении нарушения, которое может повлечь закрытие некачественно выполненных Работ, угрозу безопасности, существенное завышение объемов либо невозможность последующего контроля, Исполнитель не ожидает срока очередного отчета и уведомляет Заказчика незамедлительно.
7.5. Итоговый отчет Исполнителя должен содержать сводную информацию за весь период Услуг, реестр контрольных мероприятий, реестр нарушений и сведений об их устранении, сведения о проверенных объемах КС-2/КС-3, исполнительной документации, испытаниях и итоговую оценку соответствия контролируемых Работ требованиям документации в пределах полномочий строительного контроля.
7.6. Документы строительного контроля, подготовленные Исполнителем по настоящему Договору и оплаченные Заказчиком, передаются Заказчику и используются Заказчиком без дополнительного согласия Исполнителя для целей реализации Объекта, приемки Работ, претензионной работы и взаимодействия с контролирующими органами.

8. ПРИЕМКА УСЛУГ. УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ

8.1. Приемка Услуг осуществляется ежемесячно и по завершении оказания Услуг.
8.2. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания отчетного месяца Исполнитель направляет Заказчику Акт приемки Услуг по форме Приложения № 3, месячный отчет и расчет стоимости Услуг за отчетный период.
8.3. Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения документов подписывает Акт либо направляет мотивированный отказ с перечнем замечаний.
8.4. Исполнитель устраняет обоснованные замечания к отчетности и результатам Услуг в срок не более 5 (пяти) рабочих дней, если иной разумный срок не определен Заказчиком исходя из характера замечаний.
8.5. Повторная приемка осуществляется в порядке, установленном настоящим разделом.
8.6. Подписание Акта не освобождает Исполнителя от ответственности за недостатки Услуг, которые не могли быть выявлены при обычной приемке и обнаружены впоследствии.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
9.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, имеющих определенный срок, Заказчик вправе начислить пеню в размере 0,1% стоимости Услуг, относящихся к просроченному обязательству, за каждый день просрочки, но не более 10% цены Договора.
9.3. Исполнитель возмещает Заказчику документально подтвержденный реальный ущерб, непосредственно причиненный виновным ненадлежащим исполнением обязанностей строительного контроля, при наличии причинно-следственной связи между нарушением Исполнителя и ущербом.
9.4. Исполнитель не несет ответственность за качество и результат Работ Подрядчика как лицо, осуществляющее строительство, а также за дефекты, которые объективно не могли быть выявлены при надлежащем проведении строительного контроля либо были скрыты Подрядчиком способом, исключающим их разумное обнаружение, если Исполнитель своевременно выполнил предусмотренные Договором контрольные действия.
9.5. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны от исполнения обязательств в натуре, если иное не вытекает из прекращения Договора.
9.6. Общая ответственность Исполнителя за недостатки строительного контроля не изменяет и не уменьшает ответственность Подрядчика по Основному договору.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если оно явилось следствием чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения, обязана уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств в разумный срок.
10.3. Срок исполнения обязательств продлевается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий.
10.4. Если такие обстоятельства продолжаются более 60 календарных дней и препятствуют исполнению Договора, каждая Сторона вправе инициировать его изменение или расторжение.

11. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА УСЛУГ

11.1. Исполнитель гарантирует соответствие оказываемых Услуг требованиям настоящего Договора и применимого законодательства.
11.2. Гарантийный период в отношении полноты, достоверности и качества подготовленных Исполнителем документов строительного контроля составляет 60 месяцев с даты подписания итогового Акта приемки Услуг.
11.3. Гарантийный период не означает принятие Исполнителем гарантийных обязательств Подрядчика по результату Работ и не переносит на Исполнителя ответственность за физические дефекты Объекта, возникшие вследствие ненадлежащего выполнения Работ Подрядчиком.
11.4. При выявлении в гарантийный период ошибок или неполноты в документах Исполнителя, возникших по его вине, Исполнитель без дополнительной оплаты обязан исправить такие документы в разумный срок, установленный Заказчиком.

12. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. Изменение условий Договора допускается по соглашению Сторон в письменной форме с учетом требований законодательства Российской Федерации и применимого Положения о закупке Заказчика.
12.2. В случае изменения срока, объема или стоимости Работ по Основному договору, влияющего на Услуги, Заказчик вправе инициировать соответствующее изменение настоящего Договора.
12.3. При прекращении Основного договора и фактическом прекращении Работ Стороны производят приемку и взаиморасчеты за фактически оказанные Услуги, после чего настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон либо в ином предусмотренном законом порядке.
12.4. Заказчик вправе отказаться от Договора в случаях и порядке, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Договором, с оплатой надлежащим образом оказанных к дате прекращения Услуг и учетом убытков, подлежащих возмещению в силу закона.
12.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора только при условии полного возмещения Заказчику убытков в случаях, когда такое условие предусмотрено статьей 782 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не установлено законом.
12.6. Существенными нарушениями со стороны Исполнителя, дающими Заказчику право требовать расторжения Договора, являются, в частности: систематическое отсутствие представителя на Объекте при обязательных контрольных мероприятиях; подтверждение заведомо недостоверных объемов; неоднократное непредоставление отчетности; сокрытие выявленных критических нарушений; утрата обязательных разрешений или прав, необходимых для оказания Услуг.
13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

13.1. Споры и разногласия разрешаются путем переговоров и с соблюдением обязательного претензионного порядка.
13.2. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) рабочих дней с даты ее получения, если иной срок не установлен законом.
13.3. При недостижении соглашения спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Чувашской Республики.
14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств, включая обязательства по расчетам и передаче документов.
14.2. Вся переписка и документация по Договору ведутся на русском языке.
14.3. Юридически значимые сообщения могут направляться нарочно, почтовым отправлением, по электронной почте, указанной в реквизитах Сторон, либо иным согласованным способом, позволяющим подтвердить отправку и получение.
14.4. Изменение реквизитов, адресов, представителей и контактных данных подлежит письменному уведомлению другой Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней.
14.5. Исполнитель не вправе уступать права требования и переводить долг по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика, если иное не предусмотрено законом.
14.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны, либо в форме электронного документа, подписанного уполномоченными лицами.
14.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
– Приложение № 1 – Описание объекта и исходные данные для строительного контроля;
– Приложение № 2 – Форма еженедельного отчета о ходе оказания Услуг;
– Приложение № 3 – Форма Акта приемки Услуг;
– Приложение № 4 – Календарный график выполнения 1 этапа Работ по Основному договору;
– Приложение № 5 – Основной договор между АО «Водоканал» и ООО СМУ «Спецстрой» (прилагается отдельным файлом/комплектом).

15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

	АО «Водоканал»
428024, г. Чебоксары, Мясокомбинатский пр., 12
ИНН/КПП 2130017760/213001001
ОГРН 1072130006376, ОКПО 03319848
р/с 40702810775020102092
Кировское отделение № 8612 ПАО Сбербанк
БИК 043304609
к/с 30101810500000000609
Тел.: 56-60-50, 56-61-79 (факс)
E-mail: info@chvod.ru; Info.chvod@yandex.ru

Директор

____________________ / В.С. Васильев /
М.П.
	____________________________________
Юридический адрес: __________________
Почтовый адрес: _____________________
ИНН/КПП: ___________________________
ОГРН: ______________________________
р/с: _______________________________
в __________________________________
БИК: _______________________________
к/с: _______________________________
Тел.: ______________________________
E-mail: _____________________________

________________________

____________________ / ______________ /
М.П.





Приложение № 1
к Договору № _____ от «___» ________ 2026 г.
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
	№
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Наименование Объекта
	Выполнение 1 этапа работ по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения г. Алатырь Чувашской Республики.

	2
	Заказчик
	АО «Водоканал».

	3
	Подрядчик
	ООО СМУ «Спецстрой».

	4
	Основной договор
	Договор № 95 от 19.09.2026 г. между АО «Водоканал» и ООО СМУ «Спецстрой». Цена Работ – 362 900 000,00 руб., в том числе НДС, исчисленный по ставке, действующей на дату выполнения работ (оказания услуг).

	5
	Местонахождение Объекта
	Чувашская Республика, г. Алатырь. Участки водопроводных сетей:
1) ул. Юбилейная, ул. Белинского, 2-й Садовый пер., ул. 141 стрелковой дивизии, ул. Б. Хмельницкого, от ул. Южная до ул. Ленина;
2) ул. Ленина, от ул. Б. Хмельницкого до ул. Горшенина;
3) ул. Комиссариатская, ул. Пионерская, ул. Горсоветская, от ул. Горького до ул. Почтовая;
4) ул. Горсоветская, от ул. Мичурина до ул. Кутузова;
5) ул. Володарского, ул. Стрелецкая, до территории бывшей ветлечебницы (ул. Стрелецкая, 110).

	6
	Предмет Услуг
	[bookmark: _GoBack]Осуществление строительного контроля со стороны Заказчика за выполнением Работ по Основному договору, включая контроль сроков, объемов, стоимости, качества, материалов, исполнительной документации и результатов испытаний.

	7
	Сроки строительного контроля
	С даты заключения Договора и фактического начала Работ по Основному договору до завершения контролируемых Работ и оформления итоговой приемки. Плановые периоды Работ: до 30.12.2026 г. и с января 2027 г. до 30.12.2027 г.

	8
	Основные требования
	Строительный контроль проводится в соответствии со ст. 53 ГрК РФ, Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468, проектной и рабочей документацией, Основным договором и действующими обязательными нормативными документами.

	9
	Ключевые функции Исполнителя
	Контроль качества и технологии; контроль материалов и документов качества; освидетельствование скрытых работ и ответственных конструкций; контроль испытаний; проверка исполнительной документации; контроль сроков; проверка фактических объемов и КС-2/КС-3; выдача замечаний и контроль их устранения; фотофиксация; еженедельная и ежемесячная отчетность.

	10
	Исполнительная документация, подлежащая контролю
	В том числе: акты скрытых работ; исполнительные схемы сетей водоснабжения; продольные профили; акты гидравлических испытаний; документы по телеинспекции; протоколы качества сварных стыков полиэтиленовых труб; анализы качества воды; документы качества материалов и оборудования; документы о вывозе строительного мусора; накладные и счета-фактуры на материалы; журнал производства работ; фотоматериалы; исполнительная съемка сетей водоснабжения М 1:500, согласованная с администрацией г. Алатырь; справка о благоустройстве.

	11
	Особые требования
	Представитель Исполнителя обязан участвовать в приемке скрытых работ в сроки, позволяющие соблюсти предусмотренный Основным договором порядок уведомления; в обязательном порядке участвует в испытаниях и проверке документов к КС-2/КС-3. При выявлении нарушений, создающих риск закрытия дефектных Работ, Исполнитель незамедлительно уведомляет Заказчика.




Приложение № 2
к Договору № _____ от «___» ________ 2026 г.
ФОРМА ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ОТЧЕТА О ХОДЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Отчетный период: с «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.
Объект: 1 этап реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения г. Алатырь Чувашской Республики.
1. Краткое описание выполненных Подрядчиком Работ за отчетный период и участков, на которых выполнялись Работы.
2. Информация о соблюдении Календарного графика: 
________________________________________________.
3. Перечень контрольных мероприятий:
	№
	Дата
	Участок / вид Работ
	Контрольное мероприятие / документ
	Результат / замечания

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4. Перечень подписанных актов освидетельствования скрытых работ / ответственных конструкций / участков сетей:
	№
	Наименование документа
	Дата и номер
	Примечание

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


5. Выявленные нарушения и статус их устранения:
	№
	Дата
	Содержание нарушения
	Срок устранения
	Статус

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


6. Проверенные материалы, оборудование и документы качества: 
_________________________________________.
7. Испытания и контрольные измерения: 
____________________________________________________________.
8. Обстоятельства, влияющие на сроки, качество или стоимость Работ: 
_________________________________.
9. Фотофиксация: прилагается не менее 15 фотографий с датой, привязкой к участку и кратким пояснением.
Исполнитель: __________________________ / ______________________ /
Дата: «___» __________ 20__ г.


Приложение № 3
к Договору № _____ от «___» ________ 2026 г.

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ УСЛУГ
г. Чебоксары                                                                                                   «___» __________ 20__ г.
АО «Водоканал», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем.
1. Исполнитель оказал Услуги по Договору № _____ от «___» ________ 2026 г. за период с «___» ________ 20__ г. по «___» ________ 20__ г.
2. Услуги оказаны в объеме и составе, отраженных в отчете Исполнителя от «___» ________ 20__ г. № _____, который является приложением к настоящему Акту.
3. Стоимость Услуг за отчетный период составляет* ____________ (______________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ____________ / без НДС. 
* определяется по формуле:

	Стоимость работ по КС-2 за отчетный период по основному договору
	*
	Стоимость договора на оказание услуг по проведению строительного контроля

	362 900 000,00
(Стоимость основного договора на СМР)
	
	




4. Замечания Заказчика: 
_______________________________________________________________________.
5. При отсутствии замечаний Стороны подтверждают, что Услуги за отчетный период оказаны надлежащим образом и приняты Заказчиком.
	ЗАКАЗЧИК
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

	
АО «Водоканал»
	_______________________________

	________________ / В.С. Васильев /
	________________ / ______________ /

	«___» ________ 20__ г.
	«___» ________ 20__ г.




Приложение № 4
к Договору № _____ от «___» ________ 2026 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ 1 ЭТАПА РАБОТ ПО ОСНОВНОМУ ДОГОВОРУ
	№
	Наименование Работ
	Срок выполнения
	Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ, руб. с НДС
	Стоимость услуг по проведению строительного контроля, 
руб. с НДС

	1
	Комплекс работ по реконструкции водопроводных сетей:
– по улицам Юбилейная, Белинского, 2-й Садовый пер., 141 стрелковой дивизии, Б. Хмельницкого, от ул. Южная до ул.Ленина;
– по улицам Комиссариатская, Пионерская, Горсоветская, от ул.Горького до ул. Почтовая;
– по улицам Володарского, Стрелецкая, до территории бывшей ветлечебницы (ул. Стрелецкая, 110).
	с момента подписания Основного договора до 30.12.2026 г.
	259 478 803,00
	

	2
	Комплекс работ по реконструкции водопроводных сетей:
– по улицам Володарского, Стрелецкая, до территории бывшей ветлечебницы (ул. Стрелецкая, 110);
– по ул. Ленина, от ул. Б. Хмельницкого до ул. Горшенина;
– по ул. Горсоветская, от ул. Мичурина до ул. Кутузова.
	с января 2027 г. до 30.12.2027 г.
	103 421 197,00
	

	
	ИТОГО
	
	362 900 000,00
	


 

Приложение № 5
к Договору № _____ от «___» ________ 2026 г.
ОСНОВНОЙ ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Договор № 95 от 19.09.2026 г., заключенный между АО «Водоканал» и ООО СМУ «Спецстрой», на выполнение 1 этапа работ по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения г. Алатырь Чувашской Республики, включая приложения и дополнительные соглашения.
* Прилагается отдельным файлом/комплектом и является неотъемлемой частью настоящего Договора в части определения контролируемых Работ и требований к ним.
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