Приложение № 2 к извещению № ________________ от «____» ____________ 2026 г.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ________________

г. Чебоксары	«____» ____________ 2026 г.

АО «Водоканал», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Васильева Владимира Сергеевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по корректировке проектной документации стадии „П“ по объекту: «Модернизация системы диспетчеризации насосных станций. Модернизация технологического и электрического оборудования КНС: №1, №2, №5, №6, №7, №9, Главная, Заовражная, Волжский-2, п. Восточный, ДЭУ, КХП, Соляное, ТЭЦ-1» (далее — Работы), передать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежаще выполненные Работы.

1.2. Состав, объем и требования к Работам определяются Описанием объекта закупки/Заданием на проектирование (Приложение № 1), Календарным графиком (Приложение № 2).

1.3. В состав результата входит откорректированная проектная документация стадии «П»:

- Модернизация (капитальный ремонт) технологического и электрического оборудования канализационной насосной станции №7 по адресу: г. Чебоксары, пр. М.Горького, д. 2а.

- Модернизация (капитальный ремонт) технологического и электрического оборудования канализационной насосной станции «Волжский-2» по адресу: г. Чебоксары, ул. Игнатьева, д. 15а.

- Модернизация (капитальный ремонт) технологического и электрического оборудования канализационной насосной станции п. Восточный по адресу: г. Чебоксары, ул. Восточная, д. 1а.

- Модернизация (капитальный ремонт) технологического и электрического оборудования канализационной насосной станции ДЭУ по адресу: г. Чебоксары, Гремячевский проезд, д.15а.

- Модернизация (капитальный ремонт) технологического и электрического оборудования канализационной насосной станции «Заовражная» по адресу: г. Чебоксары, ул. Заовражная, д. 70.

- Модернизация (капитальный ремонт) технологического и электрического оборудования канализационной насосной станции КХП по адресу: г. Чебоксары, Складской проезд, д 23.

- Модернизация (капитальный ремонт) технологического и электрического оборудования канализационной насосной станции  «Соляное» по адресу: г. Чебоксары, проезд Соляное, д. 4б.

- Модернизация (капитальный ремонт) технологического и электрического оборудования канализационной насосной станции  «ТЭЦ №1» по адресу: г. Чебоксары, ул. Энергетиков, д. 14б.

- Модернизация (капитальный ремонт) технологического и электрического оборудования КНС №1 г. Чебоксары.

- Модернизация (капитальный ремонт) технологического и электрического оборудования КНС №2 г. Чебоксары.

- Модернизация (капитальный ремонт) технологического и электрического оборудования КНС №5 г. Чебоксары.

- Модернизация (капитальный ремонт) технологического и электрического оборудования КНС №6 г. Чебоксары.

- Модернизация (капитальный ремонт) технологического и электрического оборудования КНС №9 г. Чебоксары.

- Модернизация (капитальный ремонт) технологического и электрического оборудования КНС  «Главная» г. Чебоксары.

без изменения установленного состава проектной документации, ведомость изменений, расчеты, реестр файлов и редактируемые исходники.

1.4. Результат Работ должен соответствовать исходным данным Заказчика, согласованным техническим решениям, Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 в действующей редакции и иным обязательным требованиям.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет ________________ руб., в том числе НДС ________________ / НДС не облагается на основании ________________.

2.2. Цена включает все расходы Подрядчика, необходимые для полного выполнения Работ: оплату труда, командировки и выезды, программное обеспечение, печать и выпуск документации, налоги и сборы, устранение замечаний, передачу исходных файлов, а также иные предусмотренные Договором расходы.

2.3. Аванс не предусмотрен. Оплата производится в течение 180 календарных дней после подписания итогового акта сдачи-приемки и получения надлежаще оформленных расчетных документов.

2.4. Цена Договора включает устранение обоснованных замечаний Заказчика и экспертизы, относящихся к выполненной Подрядчиком корректировке.

2.5. Изменение цены и выполнение дополнительных работ допускаются только на основании письменного дополнительного соглашения Сторон. Работы, выполненные без такого соглашения, оплате не подлежат.

3. СРОКИ И ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения корректировки и передачи итогового комплекта составляет 14 календарных дней с даты, следующей за датой передачи Подрядчику полного комплекта исходных данных по акту, но не ранее даты заключения договора.

3.2. Этапы и контрольные точки устанавливаются Календарным графиком. Сопровождение экспертизы, если оно включено в предмет Договора, выполняется по графику экспертной организации и не включается в 14-дневный срок корректировки документации.

3.3. Сроки подлежат соразмерному переносу при просрочке передачи Заказчиком исходных данных, согласований или решений, если Подрядчик письменно уведомил Заказчика о влиянии такой просрочки на график.

3.4. Подрядчик обязан незамедлительно письменно уведомить Заказчика об обстоятельствах, препятствующих выполнению Работ или влияющих на качество и сроки.

4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

4.1. Заказчик передает Подрядчику проектную документацию для корректировки.

4.2. Подрядчик в течение 1 рабочего дня проверяет комплектность исходных данных и направляет единый перечень недостающих материалов и вопросов.

4.3. Решения, изменяющие согласованные технические параметры, стоимость строительства, эксплуатационные расходы, состав оборудования или архитектуру диспетчеризации, подлежат предварительному письменному согласованию Заказчиком.

4.4. Рабочие совещания проводятся по необходимости, но не реже одного раза в два рабочих дня в течение 14-дневного срока. Подрядчик ведет протоколы и реестр решений.

4.5. Заказчик обеспечивает доступ на объекты в согласованные даты, предоставляет сопровождающих лиц и сведения о действующих ограничениях и требованиях безопасности.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Выполнить Работы качественно, в полном объеме и в установленные сроки, силами квалифицированных специалистов.

5.2. Иметь в течение срока Договора членство в СРО в области архитектурно-строительного проектирования и уровень ответственности, достаточный для исполнения Договора.

5.3. Назначить руководителя проекта и предоставить перечень ключевых специалистов с контактными данными.

5.4. Обеспечить взаимную увязку разделов и проверку документации до ее передачи Заказчику.

5.5. Без дополнительной оплаты устранить ошибки, несоответствия заданию и замечания, вызванные ненадлежащим выполнением Работ Подрядчиком.

5.6. Не передавать исходные данные и результаты третьим лицам и не публиковать их без письменного согласия Заказчика.

5.7. Привлекать заявленных соисполнителей к ключевым работам только с предварительного письменного согласия Заказчика. Подрядчик несет полную ответственность за их действия и результат.

5.8. По требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе Работ, исходные расчеты и промежуточные материалы.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Своевременно передать исходные данные, обеспечить доступ на объекты и назначить ответственных представителей.

6.2. Рассматривать переданные материалы и направлять консолидированные замечания в сроки, предусмотренные Договором.

6.3. Контролировать ход и качество Работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.4. Принимать и оплачивать надлежаще выполненные Работы.

6.5. Требовать устранения недостатков, предоставления подтверждающих расчетов и замены специалистов, систематически нарушающих требования допуска и взаимодействия на объектах.

7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ

7.1. Подрядчик передает результат этапа по акту сдачи-приемки с сопроводительным письмом и реестром передаваемых материалов.

7.2. Заказчик в течение 3 рабочих дней подписывает акт либо направляет единый мотивированный перечень замечаний.

7.3. Подрядчик устраняет обоснованные замечания в согласованный Сторонами срок и повторно передает результат.

7.4. Работы считаются принятыми после подписания акта. Молчание Заказчика не признается приемкой, если иное прямо не согласовано Сторонами.

7.5. Итоговый комплект передается в PDF и редактируемых исходных форматах; количество бумажных экземпляров - 3.

7.6. Работы по корректировке считаются завершенными после передачи полного итогового комплекта и подписания акта. Сопровождение экспертизы, если оно потребуется, осуществляется за пределами 14-дневного срока по графику экспертной организации.

8. ЭКСПЕРТИЗА И СОГЛАСОВАНИЯ

8.1. Необходимость и вид повторной экспертизы определяются Заказчиком с учетом характера внесенных изменений.

8.2. Заказчик организует подачу и оплачивает услуги экспертной организации, если иное не установлено Приложением № 1. Подрядчик готовит материалы и ответы в части выполненной им корректировки.

8.3. Подрядчик готовит ответы и устраняет замечания экспертизы, относящиеся к разработанным им решениям, без дополнительной оплаты до получения положительного заключения, если сопровождение экспертизы включено в предмет Договора.

8.4. Изменения задания или исходных данных, возникшие после передачи документации и не связанные с ошибками Подрядчика, оформляются как дополнительные работы.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

9.1. Подрядчик гарантирует соответствие результата условиям Договора и отсутствие внутренних противоречий и ошибок, препятствующих использованию документации по назначению.

9.2. Гарантийный срок составляет 180 календарных дней с даты подписания итогового акта сдачи-приемки.

9.3. Выявленные в гарантийный период ошибки Подрядчик устраняет за свой счет в согласованный срок. Гарантия не распространяется на изменения исходных данных и задания после приемки.

10. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА И ИСХОДНЫЕ ФАЙЛЫ

10.1. Исключительные права на созданные по Договору результаты переходят к Заказчику в полном объеме с момента полной оплаты соответствующего результата.

10.2. Вознаграждение за передачу прав включено в цену Договора.

10.3. Подрядчик гарантирует отсутствие нарушений прав третьих лиц и наличие законных прав на использованные материалы и программные компоненты.

10.4. Подрядчик передает редактируемые исходные файлы, расчеты и библиотеки/семейства, созданные специально для проекта, в согласованных форматах. Неисключаемые права на стороннее ПО и стандартные библиотеки регулируются лицензиями правообладателей.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. За нарушение сроков Подрядчик уплачивает пеню в размере 0.5% процента цены просроченного этапа за каждый день просрочки.

11.2. Подрядчик отвечает за ущерб, вызванный ошибками проектных решений, в пределах и порядке, установленных законодательством и Договором.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

12.1. Стороны обязуются защищать полученную техническую, коммерческую и иную ограниченную информацию и использовать ее только для исполнения Договора.

12.2. Порядок передачи данных о диспетчеризации, сетевой архитектуре, учетных записях и адресации определяется отдельными требованиями Заказчика. Передача реальных паролей в составе проектной документации не допускается.

12.3. При наличии сведений ограниченного доступа Стороны до их передачи оформляют отдельные требования конфиденциальности и доступа.

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

13.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение обязательств вследствие чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, если уведомит другую Сторону в течение 3 календарных дней и представит подтверждающие документы.

13.2. Если такие обстоятельства продолжаются более 30 календарных дней, каждая Сторона вправе инициировать расторжение Договора и расчеты за фактически принятые Работы.

14. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

14.1. Изменения действительны только в письменной форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон.

14.2. Заказчик вправе отказаться от Договора при существенном нарушении сроков или качества после направления требования и предоставления Подрядчику 5 рабочих дней для устранения нарушения.

14.3. При прекращении Договора Подрядчик передает Заказчику фактически выполненные и оплачиваемые результаты, включая редактируемые исходные файлы.

15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

15.1. Претензионный порядок обязателен. Срок ответа на претензию - 10 рабочих дней.

15.2. Неурегулированные споры передаются в Арбитражный суд Чувашской Республики.

16. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

16.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения обязательств, а в части гарантий, конфиденциальности, ответственности и прав на результаты — до истечения соответствующих сроков.

16.2. Юридически значимые сообщения направляются по адресам и электронной почте, указанным в реквизитах, с последующей передачей оригинала при необходимости.

16.3. Неотъемлемые приложения: № 1 - Описание объекта закупки; № 2 - Календарный график; № 4 - Акт приема-передачи исходных данных; № 5 - Перечень требуемых изменений.

17. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК АО «Водоканал» 428024, г. Чебоксары, Мясокомбинатский пр., 12 ИНН/КПП 2130017760/213001001 ОГРН 1072130006376, ОКПО 03319848 Р/С 40702810775020102092 Кировское отделение №8612 ПАО Сбербанк БИК 043304609 К/СЧ 30101810500000000609 Т. 56-60-50, 56-61-79 (факс) E-mail: info@chvod.ru. Info.chvod@yandex.ru | ПОДРЯДЧИК ________________ |
| --- | --- |
| ________________ / Васильев В.С. / М.П. | ________________ / __________________ / М.П. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. РАБОЧИЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

| № | Этап | Начало | Окончание | Стоимость/доля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ исходных данных | День 1 | День 2 | ________________ |
| 2 | Разработка и согласование основных технических решений | День 3 | День 5 | ________________ |
| 3 | Предварительный комплект стадии «П» | День 6 | День 10 | ________________ |
| 4 | Доработка по замечаниям Заказчика | День 11 | День 13 | ________________ |
| 5 | Итоговый комплект документации | День 14 | День 14 | ________________ |